SAJTÓKÖZLEMÉNY

homrogd KÖZSÉG település FEJLESZTÉSÉRŐL

émop-3.1.3-11-2012-0117

2014/ 09/ 10

Homrogd településen az Európai Unió társfinanszírozásával bruttó 82 661 766 Ft-ból 95%-os vissza nem térintendő támogatás (Támogatás összege: bruttó 78 528 677 Ft) mellett megvalósult „Életfa” központ kialakítása, a Sport u., Szőlő u. és a 186/1 névtelen u. útépítése és csapadékvíz elvezetése valamint Kossuth u. járdafelújítása és építése.

Homrogd Község Önkormányzata fenti pályázati azonosítóval elnyert, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával megvalósított Homrogd, Kossuth u. 85. sz. alatt „Életfa” központ kialakítását épület felújítással, akadálymentesítéssel. Továbbá a Sport u., Szőlő u. és a 186/1 névtelen u. útépítését és csapadékvíz elvezetését valamint Kossuth u. járdafelújítását és építését lehetővé tevő beruházást valósított meg, az alábbi paraméterekkel:

A támogatási szerződés 2012. 10. 30.-án lett aláírva. Az Életfa Kivitelezői szerződés 2013.08.27.-én lett aláírva. Az Életfa központ elkészült 2013.11.12.-én. Az út, csapadékvíz elvezetés és járdaépítés Kivitelezői szerződés 2013.08.27.-én lett aláírva. A kivitelezés ez év októberében elkészül.

A projekt elszámolható összes költsége bruttó 82 661 766 Ft melyből Építési tevékenység 72 342 916 Ft. Maga a Támogatás összege: 78 528 677 Ft ez 95%-os támogatást jelent. Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerültek a kivitelezők, a nyertes ajánlattevők. Életfa esetében a Brand 2001 Kft. (3812 Monaj, Béke u. 72.). Az útépítés esetében a Fedrid Kft. (3780 Edelény, Mátyás Kir. u. 3/A/2.).

Megvalósult Homrogd, Kossuth u. 85. sz. alatt az „Életfa” központ felújítással, akadálymentesítéssel. A Sport u., Szőlő u. és a 186/1 névtelen utcán összesen több mint 500m útépítése történt. A Kossuth utcán kb. 560m járdafelújítása és építése valósult meg.